| WIPO |  | C A/43/10 原 文：英文 日 期：2007年8月17日 |
| --- | --- | --- |
| 世 界 知 识 产 权 组 织 |
| 日 内 瓦 |

世 界 知 识 产 权 组 织 成 员 国 大 会

第 四 十 三 届 系 列 会 议

2007 年 9 月 24 日至 10 月 3 日，日 内 瓦

优先权文件数字查询服务

国际局编拟的文件

提　要

- 优先权文件数字查询服务工作组最近按大会的要求，就落实该服务的建议达成一致意见。这些建议涉及系统架构、一般原则和框架规定。工作组的报告转录于附录，下文概述该项服务的特点。国际局正在与若干专利局合作，启动开发工作，争取2008年上半年实现初步实际应用。

- 新服务的总目标是让要求在先申请优先权的专利申请人和要求提供优先权文件副本的专利局能依靠该服务查询数字图书馆中保存的优先权文件。这将使申请人不必直接向主管局提供多份副本。申请人和主管局是否参与此项服务，将完全自愿。其思路类似于《专利合作条约》（PCT）申请优先权文件方面已经实行的系统。

背　景

- 巴黎联盟大会、PLT大会和PCT联盟大会2006年批准建立优先权文件数字查询服务。各该大会决定的依据是《通过〈专利法条约〉的外交会议议定声明》，该《声明》促请WIPO加快建立优先权文件数字图书馆系统。各该大会在其决定中（文件A/42/14第220段）：

“(a)	核准2007年年初召开特设工作组的会议，以审议与建立一项由国际局负责管理的优先权文件数字查询服务相关的事宜；

“(b)	指示国际局根据该工作组的建议制定用于管理该项数字服务的框架规定和适当程序；

“(c)	指示国际局根据所制定的框架规定和程序落实该项数字查询服务；

“(d)	请国际局2007年9月向其汇报特设工作组的成果以及该项服务可能已开始落实的任何情况。”

- 优先权文件数字查询服务工作组据此得到召集，在2007年2月举行了第一届会议，2007年7月举行了第二届会议。

工作组的建议

- 工作组在第二届会议上就各项建议达成一致意见，国际局现正在根据这些建议着手落实该项新服务。第二届会议的报告（文件WIPO/DAS/PD/WG/2/4）转录于本文件附录。报告中工作组的建议节选如下：

“23.	工作组建议，优先权文件数字查询服务的实施，采用［工作组报告］附件一中所概述的基于查询名单管理系统的系统架构。”

“26.	工作组建议，初步开发工作应按文件WIPO/DAS/PD/WG/2/2第18段中的说明，以利用‘三边文件查询’和PCT通信服务作为重点。”

“35.	工作组建议采用［工作组报告］附件二所载的实施优先权文件数字查询服务的一般原则。”

“38.	工作组建议国际局制定［工作组报告］附件三中所载的框架规定以及补充这些规定的解释性说明，但秘书处经事先通过优先权文件电子论坛与工作组与会者协商，可作出措词上可能的进一步改动，其中包括［工作组报告］第43段所述的改动。”

- 经过讨论的与新服务有关的其他实质事项也在工作组报告中列出，其中第24段和第25段列出了工作组关于应如何在新系统中处理某些技术考虑（包括处理优先权文件的更正）的结论。

系统架构、一般原则和框架规定

- 按三个大会的指示，新服务将由国际局根据工作组建议采用并载于工作组报告（转录于本文件附录）附件一、二和三中的系统架构、一般原则和框架规定予以落实。三个附件互为补充，相互关联，而非各自独立。为方便起见，在以下各段对若干重要特点进行介绍，但进一步详情应查阅各附件本身。

重要特点

- 系统架构（附件一）强调附件二中概念图所示的网络模式（附录第14页）。拟开发的各系统将发挥现有系统的杠杆作用，尤其是PCT电子文件交换（PCT-EDI）系统  和“三边文件查询优先权文件交换”（TDA-PDX）系统 。该项服务将为各专利局以及国际局设立的数字图书馆提供入口（通过WIPO的PatentScope网站）。数字图书馆需要符合经制定的标准。确保未公开提供的优先权文件保密性的办法是：在WIPO网站上存储查询控制名单，由申请人使用密码管理，如图1所示，附件一中有更详细的解释（附录第9页和第10页），而国际局和各专利局之间使用安全通道进行通信。在向该服务提供优先权文件和申请人建立查询控制名单方面，设想了三种备选登录途径，分别如附件一图2至图4所示（附录第11页至第13页）。

- 一般原则（附件二）强调应满足申请人的业务需求，让申请人无需实际得到和向每个专利局提交经证明的副本，即可满足专利局在优先权文件方面的要求，还强调应满足各主管局的要求，各主管局自愿决定是否参与，也可同时根据其他安排获取优先权文件。新系统将依靠本文件第8段所述的网络模式，在优先权文件存储方面互不重复。各系统将需要具有互用性，允许查询多种数字图书馆，并在包装途径和文件格式方面具有灵活性。该系统将依靠安全数据传输，并尊重优先权文件的保密性（另参见本文件第8段）。考虑今后将该项服务扩大到优先权文件的译文，甚至其他类型的文件。该系统应具有效率，在工作和文件存储方面避免重复，能够随着使用量的增加提高技术能力，并具有透明度，提供与文件存储和主管局的参与及要求有关的信息。国际局将向发展中国家提供技术援助和进行能力建设，以便利这些国家参与该系统。关于收费，一般原则规定，国际局对使用该服务将不收取任何费用。

- 框架规定（附件三）涉及落实该项服务的若干必要事项，使申请人和专利局在对其作出依赖时能给予高度信任。现将一些重要特点总结为以下各项，但详情应查阅完整案文：

(a)	规定了优先权文件的交存，以及对可查询优先权文件的承认，这些文件视为已由申请人提交。但是，如果优先权文件事实上无法通过该项服务获取，那么除了特定保护之外（参见下文(e)项），申请人仍将对提供优先权文件负有最终责任。

(b)	参与服务的数字图书馆必须符合将根据该规定制定的标准。

(c)	专利局是否参与交存和查询，将完全自愿。明确规定，该规定的执行由国家法律决定；该规定不构成具有法律约束力的文书。

(d)	用制度保证申请人和主管局所需的法律确定性，根据该制度：(i) 希望参与服务的主管局，通知国际局该局适用框架规定即可：(ii) 国际局将在WIPO网站上公布此种通知和其他有关信息；(iii) 任何主管局进行查询须经申请人授权，有关业务程序和技术要求将采用本文件第8段所述查询控制名单管理的办法。

(e)	主管局将接受国际局出具的关于优先权文件可通过该项服务获取的证明，该证明在效果上是文件可供获取的初步证据，但如果在实践中最终证明文件无法获取，申请人必须补正，或者承担有关主管局可适用的法律规定的后果。

(f)	该项服务可能的扩大：是否扩大该项服务，提供优先权文件译文的查询和提供已公开优先权文件的公开查询，将作为该项服务今后可能的功能增强加以研究。还将研究能否为申请人管理查询控制名单建立申请人帐户。

(g)	管理；协商小组：新服务将由国际局管理和协调，但普遍意义较强的事项应与协商小组协商。协商小组的成员资格将向所有希望加入该小组的、受《巴黎公约》规定约束的国家和地区专利局开放。小组的业务一般通过通信和使用电子论坛进行。

(h)	启动：框架规定将在国际局制定之后正式生效，制定工作将在若干起草事宜（本文件第11段）完成之后立即进行。协商小组将从该日起成立，国际局届时将指定初期的核心数字图书馆。该项服务的优先权文件交存和查询等实际业务，将在国际局事先与协商小组协商确定的日期开始。实际业务的开始，当然要求国际局和初期各数字图书馆的必要系统已经到位。

- 措词上的进一步改动：如工作组报告第38段和第42至44段所说明的那样，框架规定的案文在制定之前可能经过改动。框架规定第14段和第15段存在是否与某些专利局（即日本、瑞典和美利坚合众国专利局）目前可适用的法律相一致的重要问题，因此措词上除小的改动之外，可能尤其需要对这些段落进行实质性改动。秘书处和有关主管局需要就有关问题作进一步的研究和讨论。取决于进一步审议的结果，可能需要进行一些重新起草，可能增加一项过渡性保留条款，在这种情况下，在国际局制定框架规定之前，将在优先权文件电子论坛上公布有关提案以供协商。

其他事项

- 以下各段概括了大会可能希望注意的其他一些事项。

- 小主管局参与服务；对发展中国家的技术援助：希望参加该系统的小主管局将有能力这样做。国际局将根据与发展中国家尤其是最不发达国家就其具体需求进行的讨论情况，为这些国家提供技术援助和进行适当的能力建设，为它们参与该系统提供便利。对于无法自行设立数字图书馆的各专利局发出的文件，国际局将把它们在自己的图书馆中存储，此项工作可能包括把以纸件提供的优先权文件进行扫描。国际局还将为无法查询电子形式优先权文件的主管局提供打印件。

- 优先权文件的证明：在2004年作出的一项较早的决定中，巴黎联盟大会和PCT联盟大会通过了一项有关优先权文件证明问题的议定共识，以提高日益普及的以电子方式提供、存储和传播优先权文件做法的确定性（文件A/40/7第173段，该段引述文件A/40/6第9段）。根据这一共识，新服务的业务中将酌情在数字图书馆提供的优先权文件的证明上执行简化的程序。

- 费用：秘书处向工作组第二届会议提供了落实该系统的费用概算，其摘要载于工作组报告的第27段和第28段（附录第4页）。

- 工作组的未来工作：通过电子论坛解决本文件第11段所述未决问题之后，框架规定即告制定，不再有需由工作组审议的未决事项。但是，如果今后需要对框架规定进行修改，将重新召集工作组，或与工作组成员协商。

关于国际局落实工作的报告

- 国际局按各大会的指示，已根据工作组2007年7月19日通过的建议，开始落实优先权文件数字查询服务的工作。筹备工作已经开始，重点是设计系统架构，设计中将尤其发挥现有基础设施的杠杆作用，这些设施包括用于PCT申请优先权文件交换的PCT-EDI系统和用于三边局优先权文件交换的TDA-PDX系统（上文第8段）。

- 2007年其余时间将进行进一步设计和分析工作，结束时将与少量有关专利局合作，建立实验系统，进行概念验证测试。随后将在2008年上半年进行进一步的开发和单元测试活动，并进行包括实验项目在内的确认。

- 与此同时，将对业务流程加以界定，尽最大可能利用PCT业务中已经在发挥功能的现有技能、流程和基础设施，在最初开发中尤将如此。

- 在此项工作的同时，一旦拟在国际局和三边局之间建立的合作安排允许时，国际局将在新系统和TDA-PDX系统之间建立桥接。新服务和PCT两方面均需要此种桥接。

- 新服务可用系统的初次实际落实，预计将在2008年上半年结束时到位。系统在初期阶段将只处理核心流程，大型优先权文件的处理等附加功能将随着系统发展增加。

- 各系统的设计与建设非常依赖利用将在WIPO网站上建立的电子论坛与协商小组进行的协商工作。计划时间表的通过与采用将取决于协商小组及时达成共识。

23.   请巴黎联盟大会、PLT大会和PCT联盟大会注意本文件中所载的优先权文件数字查询服务工作组的工作成果以及国际局关于该项服务落实进展的报告。

[后接附录]

优先权文件数字查询服务工作组
第二届会议报告

（文件WIPO/DAS/PD/WG/2/4）

导   言

- 优先权文件数字查询服务工作组第二届会议于2007年7月16日至19日在日内瓦举行。

- 工作组的下列成员出席了会议：(i) 保护工业产权国际联盟（巴黎联盟）、《专利法条约》（PLT）大会和/或国际专利合作联盟（PCT联盟）的下列成员国：巴巴多斯、加拿大、中国、哥伦比亚、捷克共和国、丹麦、埃及、芬兰、法国、德国、希腊、伊拉克、以色列、日本、墨西哥、摩纳哥、挪威、葡萄牙、大韩民国、罗马尼亚、俄罗斯联邦、塞尔维亚、西班牙、苏丹、瑞典、联合王国、美利坚合众国；(ii) 欧洲专利局（EPO）。

- 下列国际非政府组织作为观察员出席了会议：国际知识产权保护协会（AIPPI）。

- 下列国家非政府组织作为观察员出席了会议：加拿大知识产权学会（IPIC）。

- 与会者名单载于文件WIPO/DAS/PD/WG/2/INF/1。

会议开幕

- WIPO副总干事弗朗西斯·加利先生代表总干事宣布会议开幕，并对与会者表示欢迎。

选举一名主席和两名副主席

- 工作组一致选举Peter Back先生（联合王国）担任会议主席，Bogdan Boreschievici先生（罗马尼亚）和Gennady Negulyaev先生（俄罗斯联邦）担任副主‍席。

- Philip Thomas先生（WIPO）担任工作组秘书。

通过议程

- 工作组通过了载于文件WIPO/DAS/PD/WG/2/1的议程。

- 工作组同意，会议过程记录将采用简要报告的形式，记录讨论中提出的重要事项和形成的结论。

建立优先权文件数字查询服务

- 秘书处指出，重要的是，工作组在本届会议上就系统架构、一般原则、框架规定和组织结构达成一致意见，以便可以立即开始系统开发和考虑业务事项，争取该项服务在2008年上半年得到实际落实。

系统架构

- 讨论依据文件WIPO/DAS/PD/WG/2/2进行。

- 欧洲专利局的代表发言，同时也代表日本代表团和美利坚合众国代表团，对文件WIPO/DAS/PD/WG/2/2中拟议的系统架构表示支持，特别指出该架构具有让首次受理局和二次受理局参与的充分灵活性。该代表指出了一些悬而未决的问题。第一，拟依据框架规定（参见下文）成立的协商小组应考虑经承认的数字图书馆将需要把优先权文件保存多长时间的问题，而且国际局应公布与该事项有关的信息。第二，是否提供优先权文件译文查询的问题，应在某个阶段予以处理，但首先应当着重于开发查询优先权文件本身所用的各系统。第三，需要对系统的建设和今后的运行进行一次项目费用概算。此事项以随时通知协商小组为宜。

- 秘书处强调说，按计划，提供的系统将全部支持文件WIPO/DAS/PD/WG/2/2图3至图5（参见本文件附件一图2至图4）所列的途径A至C，至于优先权文件从交存局数字图书馆中进入该系统时采用哪一条途径，由每个交存局选择。秘书处指出，为了让某些主管局能够遵守关于申请信息保密性的法律规定，必须支持途径C，但需要进行细致的开发，确保该途径以便于用户使用的方式得到实施。

- 美利坚合众国代表团说，由于该国法律在申请数据保密性方面的要求，该国主管局有义务采用途径C，但目前正在开展工作，以确保可以对该局的系统进行实时访问，这是在申请首次进入查询控制系统后做到即时响应的关键。然而，该局不能保证服务每周7天、每天24小时均可用。该代表团说，仅须在正常办公时间保证服务，即可满足大多数申请人的需求。但是，该系统还将需要为无法提供即时响应的情况作出必要安排。欧洲专利局的代表指出，欧洲专利局尚未在三种可用备选方案中作出选择，因此将支持保留途径C。

- 会议同意，首次受理局应当可以象关于国际局的提议（参见文件WIPO/DAS/PD/WG/2/2第8段第二句，载于本文件附件一第4段）那样提供服务，代表申请人对查询名单进行管理。这样做将允许位于互联网连接性不佳的地区的申请人使用该项服务，而不必要求他们给国际局写信。提供给主管局的这一备选方案也应列入议定的一般原则（参见下文第33段至第35段和附件二第5段）。

- 多个代表团和秘书处强调了灵活性和互用性的重要。该系统应能够支持与大量现有的主管局系统进行通信，尽量利用目前正在使用的系统和协议，其中包括“三边文件查询优先权文件交换”（TDA-PDX）系统（参见文件WIPO/DAS/PD/WG/1/6第16段和附件）和PCT（《专利合作条约》）电子文件交换（PCT-EDI）系统。

- 一个代表团建议，应当为申请人通过该项服务提供优先权文件规定期限。对此，秘书处说，按计划，二次受理局将对通过该项服务遵守文件提供要求的申请人适用的期限，与依据（二次受理局据以运作的）可适用的法律通过传统方式直接向该局提供优先权文件时适用的期限相同。因此，为该项服务的目的，不必为把优先权文件存入数字图书馆的请求规定具体的期限。

- 会议同意，文件WIPO/DAS/PD/WG/2/2第9段第一句应理解为不仅适用于以后提出要求优先权的申请之时，还应适用于申请人随后、即提出要求优先权的申请之后试图满足提交优先权文件的要求之时（参见本文件附件一第5段）。

- 关于非常大的申请（比如含有大型序列表或计算机程序的申请），至少作为一种临时措施，需要考虑在某些情况下是否为文件大小规定严格的上限，或者提供以DVD等物理介质进行的传送。举例来说，“三边文件查询”目前允许最高50MB的文件传送，但正在进行提高这一上限的工作。该事项由协商小组审议为宜。

- 一个代表团提出，关于文件WIPO/DAS/PD/WG/2/2第16段中所列的许多技术考虑，需要进行协商。秘书处说，其中许多有关问题最好由国际局和单独的交存局或查询局在双边层面上处理，以保证新系统能够与各局各自的系统进行正确连接。其他问题中，有一些具有更普遍的意义，将需要与协商小组协商，而协商小组在任何情况下总是可以就影响使用该系统的主管局的事项要求提供信息和提出建议。然而，对于系统开发中那些不影响交存局或查询局系统运行的方面，要避免进行微观管理，因为这样将大大减缓开发工作。

- 各代表团就需要加以处理的技术事项提出的若干具体建议，由秘书处做了记录，在系统开发时将予以进一步考虑。

- 工作组建议，优先权文件数字查询服务的实施，采用附件一中所概述的基于查询名单管理系统的系统架构。

- 工作组同意，由国际局在新系统开发过程中确定各项技术考虑、例如文件WIPO/DAS/PD/WG/2/2第16段所列的各项技术考虑的处理手段，并酌情就具有更普遍意义的事项与协商小组协商。

- 工作组同意，文件WIPO/DAS/PD/WG/2/2第17段中提出的关于如何在新系统中处理优先权文件更正的问题，应由协商小组审议。

- 工作组建议，初步开发工作应按文件WIPO/DAS/PD/WG/2/2第18段中的说明，以利用“三边文件查询”和PCT通信服务作为重点。

- 秘书处根据工作组建议的系统架构对实施和运行数字查询服务的费用做了估算。系统初步建立的费用将很低，原因是最初可能的使用量所需的硬件基础设施在PCT方面已经具备，文件扫描和通信所需的多数软件也已在PCT方面开始使用（用于PCT-EDI和PCT-COR），或正在开发当中（“三边文件查询”网桥和PatentScope的各项开发工作）。数字查询服务各专用系统的软件开发概算费用为185,000瑞郎，另外一些软件开发和维护活动将由负责上述PCT软件的内部小组承担。服务一旦建立，其运行预计需要一名管理工作人员。该项服务足够成熟之后，将需要额外的专门硬件，确保在高使用量的情况下提供可靠的服务，其概算费用为180,000瑞郎，并需要增加一名或两名管理工作人员协助系统的运行工作。

- 秘书处说，这些费用和管理任务将在现有预算和员额配置水平之内解决，由于PCT部门将在有关的时期内对信息技术系统部署进一步的改良，预计将提高效率，因此可以在员额配置水平方面作出上述安排。

- 日本代表团对秘书处提供概算表示赞赏，并称本组织治理方面的透明度和问责制对于成员国和专利系统的用户均十分重要。

- 多个代表团指出，交存局和查询局开发与管理有关的系统，也将涉及到费‍用。

组织结构和框架规定

- 讨论依据文件WIPO/DAS/PD/WG/2/3进行。

- 秘书处指出，数字查询服务将与用于查询优先权文件的其他系统并存，二次受理局应当享有从任何适当来源检索优先权文件的灵活性。

一般原则

- 讨论依据文件WIPO/DAS/PD/WG/2/3附件二中所载的议定原则的案文进行，其中包括建议对工作组在第一届会议上议定的原则进行的若干改动。

- 工作组同意，按上文第16段所述，对原则再做一处改动。

- 工作组建议采用附件二所载的实施优先权文件数字查询服务的一般原‍则。

框架规定和解释性说明

- 讨论依据文件WIPO/DAS/PD/WG/2/3附件三所载的框架确定和解释性说明草案进行。

- 会议举行了非正式分组会议，邀请所有代表团参加，目的是审议框架规定和解释性说明所涉的一些技术和措词上的问题。作为该项工作的成果，工作组一致同意进行若干改动，这些改动被加入到获得通过的案文中。

- 工作组建议国际局制定附件三中所载的框架规定以及补充这些规定的解释性说明，但秘书处经事先通过优先权文件电子论坛与工作组与会者协商，可作出措词上可能的进一步改动，其中包括下文第43段所述的改动。

- 以下各段记录了若干评论意见和所做的澄清，尤其涉及需要进一步审议和可能作出措词上改动的事项。

- 会议同意，框架规定既不影响《巴黎公约》或PLT规定的基本权利和义务，也不产生任何新义务（参见框架规定第4段和第9段及解释性说明第5项和第8‍项）。

- 关于框架规定第7段，中国代表团和大韩民国代表团表示，该两国的主管局目前管理着用于优先权文件交换的数字图书馆，并表示希望其数字图书馆被指定为初期参与服务的数字图书馆。另据指出，韩国知识产权局将很快实施“三边文件查询”协议。秘书处确认说，国际局与该两个局目前在PCT中进行优先权文件的电子交换，因此国际局不认为在建立数字查询服务的必要连接方面存在困难。这两个数字图书馆据此被列入将根据框架规定第7段第(i)项在初期得到指定的数字图书馆（参见解释性说明第7项）。

- 三个代表团表示，原列于文件WIPO/DAS/PD/WG/2/3中的框架规定第12段和第13段与其各自国家的法律存在矛盾或不一致，指出在某些情况下，实际采用的程序在某些方面比这两段的规定对申请人更有利。工作组同意，申请人在采取正确、及时的步骤通过该项服务向二次受理局提交优先权文件之后，应当得到针对该项服务发生故障的保护，但工作组还同意，主管局在应提交优先权文件的最后一日之前，通知申请人需要提交或使优先权文件可获取的做法，将可以接受。之后，申请人应在期限内补正（从通知之日起不短于两个月）。为了将这些关注纳入考虑，重新起草了这两段的案文，即附件三的第14段和第15段。

- 会议同意，各代表团应有机会进一步考虑附件三对应段落（第14段和第15段）的案文是否符合预期目标，并通过优先权文件电子论坛提出关于重新起草的评论意见或提议。具体而言，日本代表团和美国代表团表示，它们将核实该案文是否与其国家法律一致。日本代表团说，如果该案文被认为不一致，为了执行框架规定，它将寻求增加一条旨在允许对其国家法律作出必要修改的过渡性保留条款。会议同意，经过进一步考虑，如确有必要，将增加此种条款，其案文将在通过优先权文件电子论坛与各代表团协商后确定。瑞典代表团也指出，这些段落与其国家法律目前的规定存在矛盾。

- 秘书处指出，框架规定第12段至第15段在效果上构成一个整体，关于这些规定的任何过渡性条款或例外将引起混淆，而且可能成为申请人的陷阱，因为将存在申请人因该项服务的故障而丧失权利的风险，尽管此前申请人已正确、及时地执行了一切必要的工作，而且直到问题已无法挽回时才知晓发生了问题。

- 欧洲专利局的代表说，按其理解，框架规定第14段并不妨碍主管局要求付费才给予补正机会。

- 秘书处在答复一个代表团提出的询问时确认说，框架规定第17段所列的通过该项服务公开提供优先权文件的方式是穷尽性的。优先权文件也可用其他方式公开提供，但为确保适当的保密性，通过该项服务查询文件所受的各项限制，只有经过以第17段所述方式之一进行授权才可解除。如果公布由二次受理局作出，则有关的局应是第14段所定义的“经授权的查询局”，而且可适用的法律是该局据以运作的法律。秘书处确认说，各主管局没有任何义务通知国际局文件已被公布。

- 关于框架规定第18段第(iv)项，一个代表团强调，为避免申请人发生混淆，国际局公布的信息应明确区分各主管局依第8段和第10段发出的通知和信息。

- 关于框架规定第22段，工作组认为，对译文的要求和对优先权文件的要求之间存在充分的差异，因此在为译文目的对服务进行开发时，框架规定不能比照适用于译文。协商小组将需要考虑必要的业务程序，并酌情提出修改框架规定的建议，供工作组根据框架规定第24段进行审议。

- 关于框架规定第23段，一个代表团说，一些主管局打算只在有具体需求时才下载文件，而这可能在专利授权之后很长时间才发生，对于它们而言，可长期从数字图书馆中获取优先权文件将成为一个重要问题，但该代表团认为，在该项服务的初期开发阶段，作为授权前程序的一部分，文件不断被有计划地下载，因此这可能没有同样的重要性。

- 一个代表团说，框架规定第25段第(viii)项对“专利申请”的定义，没有包括根据不同的专利法可能构成优先权基础的发明的一切保护形式。一个代表团指出，具体而言，该系统如适用于实用新型，将很有益处。工作组认为，该项定义包括了目前该项服务开发阶段有关的大多数申请，但指出，在以后的阶段，等系统建立并运行时，可以对该项定义进行审查。

- 会议同意，工作组与框架规定一同批准的解释性说明，可由国际局经事先就实质性改动与协商小组协商，对其进行修改（参见解释性说明第1项）。

- 主席向工作组通报说，他收到了哥伦比亚代表团的一封信，该代表团当时无法出席会议。主席指出，信中提出的多数事项，在工作组的讨论中已经提出，其他一些事项应在秘书处目前的工作中加以处理。主席将信转交给秘书处。

未来工作

- 秘书处提醒各代表团通过电子论坛解决框架规定未决问题的必要性（参见上文第41段至第43段）。一经通过此种方式达成一致意见，框架规定即告制定，将不再有需要由工作组审议的未决事项。但是，如果今后需要对框架规定进行修改，将重新召集工作组，或与工作组成员协商。

- 秘书处指出，就制定框架规定而言，协商小组将开始生效，并将开始关于业务程序和技术要求的工作。协商小组的业务一般通过通信和使用电子论坛进行。鼓励有关的专利局参与，也鼓励有关的组织作为观察员参与。

- 秘书处指出，将按成员国大会的要求，向成员国大会提交一份关于工作组工作结果和此项服务落实进展的报告，供2007年9月至10月成员国大会第四十三届系列会议期间审议。

56.  工作组2007年7月19日一致通过了本报告。

[后接附件]

附 件 一

优先权文件数字查询服务
系统架构

- 系统架构应遵循一般原则中概念图（参见附件二）所示的网络模式，为多种主管局数字图书馆提供入口，其中一些数字图书馆也可能允许一些主管局用数字查询服务（DAS）以外的手段访问。应允许经证明的优先权文件副本由首次受理局（OFF）、由申请人直接或由其他参加DAS的主管局向DAS提交。应按一般原则第3段的说明，允许混合使用各种包装途径和文件格式。

- 查询控制系统的说明如下。对该系统的描述，以在首次受理局进行的行动为例，但实际上，只要主管局设有相关的数字图书馆，持有代理人或申请人提交的经证明的优先权文件副本（如作为二次受理局的情况），而且该局掌握该代理人或申请人的名称和地址，因此能够向已知有权使用该文件者发出查询控制码，则该系统同样适‍用。

- 文件查询控制应采用如下文说明和图1所示的“查询名单管理”的方式。在这样的系统中，如果申请人请求在DAS上提供某份以后可能成为优先权请求基础的申请，即向其分配一个该申请独有的查询控制码。系统应支持以多种不同途径在DAS系统中登录优先权文件，以适应不同的法律制约和用户需求，详见下文第8和9段以及图2至图4。系统应允许申请人随时通过DAS修改查询控制码和查询控制名单，向申请人提供授权向DAS公开充分信息的手段（美国专利商标局等一些主管局有此需求），并向二次受理局提供信息，说明优先权文件向DAS提供的日期，以及申请人授权该二次受理局查询的时间。

图1

- 申请人可以使用申请号和分配的查询控制码，通过调整国际局在DAS中保存的查询控制名单的设置，对哪些二次受理局可以查询作为优先权文件的申请进行控制。一般而言，这将由申请人利用网页界面直接操作，但对于无法接入互联网的申请人而言，可以由国际局根据申请人通过邮件提出请求，包括提供必要的资料的办法，具体设定细节。

- 以后，申请人提出申请，要求优先权时（或者晚些时候申请人在申请提交之后试图满足提交优先权文件的要求时），只需向参加系统的二次受理局说明应在DAS中检索优先权文件即可。二次受理局在查询优先权文件时，只要该优先权文件的DAS查询控制名单中已对该二次受理局进行查询授权，则除了目前在提出优先权要求时提供的标准著录细节以外，不需要其他任何信息。

- 应当指出，查询授权是一个根本性的步骤。除非申请人已设定授权，或者系统认为文件已被公布，否则二次受理局将无法通过该系统查询优先权文件，可能造成权利丧失。

- 在今后各种可能的开发工作中，可能包括建立一种“账户”系统，让提交多份申请的申请人可以设定“缺省”查询名单，但为了尽量降低为部署可用的基本系统而花费的费用和时间，最初的系统将不包括这一功能。

优先权文件在DAS系统中的登录；查询控制码的分配或确认

- 各主管局在为申请和申请人详细信息保密方面，受到的法律制约各异，拟议系统需要同这些主管局设立的数字图书馆协同工作。似有必要考虑三种可能的途径，分别如下图2、3和4所示：

(a)	途径A：设有数字图书馆的首次受理局可以向DAS同时传送优先权文件的参考号和申请人的一些联系信息（邮寄地址或电子邮件地址）；

(b)	途径B：首次受理局可以向DAS传送优先权文件的参考号，但在申请人使用分配的查询控制码直接连接DAS之前，不传送其他详细信息；或者

(c)	途径C：在申请人向DAS发出首次受理局承认的查询控制码之前，首次受理局不能向DAS传送任何信息。按照这一备选方案，DAS只在与首次受理局确认可用性之后，才向申请人确认可用，这意味着，如果DAS和有关首次受理局之间没有为这种确认建立专用的实时机制，此种反馈中将存在迟延。

- 所需的数据流程如图2至图4所示。在每种情况下，申请人将得到首次受理局或DAS发出的查询控制码（或者，如申请人已设定查询控制码，由首次受理局或DAS确认）。如使用途径A，DAS将能够向申请人确认，系统已正确识别优先权文件。如使用途径B和C，只有在晚于途径A的时间才能确认，也即在申请人为管理查询名单将查询码首次提交DAS之时才能确认，原因是在此之前，系统可能没有关于申请的记录，或者信息不足，无法在DAS中激活查询控制码。

交付过程的安全性

- 系统安全性的另一项要求是，对提供数字图书馆或尝试查询优先权文件的主管局进行身份确认。然而，尽管很难对自称是申请人的个人进行身份验证，但有关的主管局是一个数量有限的集体，国际局已经与其建立了可信任的通信渠道，因此该问题无需专门考虑。建议使用的每一个通信系统中，均已包含在国际局和可被识别为某一主管局的一点之间建立安全通道的手段。

图 2

图 3

图 4

[后接附件二]

附 件 二

实施优先权文件数字查询服务
的一般原则

1.　业务需求

(a)　一个根本要求是，让申请人无需实际得到和向每一个受理第二次申请的主管局提交经证明的副本，即可以满足二次受理局在优先权文件方面的要求。

(b)　该系统将允许巴黎联盟任何成员国的主管局或代表巴黎联盟任何成员国的主管局自愿参与，而无论其是否参加其他条约，但必需考虑各局的不同能力。

(c)　　除多方双边安排以外，各局还将选择根据与国际局之间的安排来获取优先权文件。

(d)　该系统与传统的《巴黎公约》和基于纸件的安排相比，必须能让申请人、主管局和国际局提高效绩和效率。

2.	网络模式

(a)	　各系统互不重复：该系统将能利用各局存储优先权文件的数字图书馆。国际局的数字图书馆将存储未建立本局数字图书馆的主管局的优先权文件。

(b)	　互用性：将使用共同协议和元信息，以确保无论优先权文件存储于哪一个数字图书馆（无论是国际局，“三边文件查询”系统，还是另一个数字图书馆），都能以相同的方式查询。”

网络系统概念图
（二次受理局查询）

3．	灵活性：该系统将允许混合使用多种包装途径（包括纸件、实物介质（CD-R和DVD）、SFTP和TDA）以及多种文件格式（包括纸件、ST.36、PCT最低技术要求（基于PDF和TIFF）以及SDIF），以确保现有所有优先权文件交换系统的要求均能得到满足。该系统将允许进行格式转换，以增加互用性。

4．	安全数据传输：数据传输的安全性至少将达到相当于PCT用以交换敏感数据的系统所适用的水平。

5．	保密性：必须为尚未公开提供的优先权文件建立适当的机制，以确保经申请人授权查询的情况下，只有受理第二次申请的主管局才能查询。将采取的方法是：由申请人管理查询控制名单，一般通过该项服务的网站进行，但如果申请人不能接入互联网，也可通过把必要细节发送给国际局或首次受理局来办理。

6．	译文及其他文件：该系统将允许申请人向数字图书馆提供优先权文件经证明的译文，以供受理第二次申请的主管局按照适用于优先权文件的大致相似的安排进行查询。还需要开展进一步工作，以处理各不同主管局在译文方面有不同的证明要求所产生的影响、从其他渠道获取译文的可能性、以及将该系统用于其他相关文件，例如确认优先权的文件（尤其是权利已转让给他人的情况）的可能性。

7．	效率

(a)	　避免重复：国际局与各主管局之间的工作、所持有的数据和信息将避免重复。这尤其适用于根据 “三边文件查询”等安排已建立的现有数字图书馆。

(b)　提高技术能力：该系统将适用于处理大容量的数据和数据传输，有适当的上传和下载速度，并有内在的灵活性，以适应将来可能增加的需求。

(c)	透明度：WIPO网站将提供关于该系统的最新详情，包括概念框架、参与该系统各局的性质和范围、优先权文件的存储地点，主管局的要求和业务细节，包括各该项内容的任何变更。

8．	发展中国家：国际局将根据与发展中国家尤其是最不发达国家就其具体需求进行的讨论情况，为这些国家提供技术援助和进行适当的能力建设，以便利各该国参与该系统。

9．	收费：国际局对使用该项服务不收取任何费用。

[后接附件三]

附 件 三

优先权文件数字查询服务
框架规定

[日期]制定

数字查询服务

- 本规定由国际局依据巴黎联盟大会、PLT大会和PCT联盟大会的决定和优先权文件数字查询服务工作组（“工作组”）的建议制定。

- 优先权文件数字查询服务（“该项服务”）的运行，适用本规定，并考虑工作组建议的一般原则和系统架构。

- 该项服务的目的是考虑到有关的国际协定和共识，向申请人和专利局提供一项简便和安全的备选办法，为可适用的法律的目的提供优先权文件。

- 各专利局对本规定的执行，根据可适用的法律进行。

- 本规定自制定之日起生效，但该项服务开始优先权文件交存和查询等实际业务的日期，由国际局经事先与协商小组协商确定。

- 本规定中使用的词语，在理解时应参考第26段。

参与服务的数字图书馆

- 为本规定的目的，数字图书馆参与服务（“参与服务的数字图书馆”）是‍指：

- 由国际局在本规定生效时指定；

- 根据专利局的请求，由国际局经事先与协商小组协商，在以后指定。

- 第23段所述的标准适用于所有参与服务的数字图书馆。

- 专利局发出第12段所述的通知，不使该局承担任何为《PLT实施细则》第4条第（3）款的目的接受数字图书馆的义务。

交存局和通过该项服务提供优先权文件

- 专利局（“交存局”）可通知国际局，由该局向参与服务的数字图书馆交存的专利申请副本，将可根据本规定作为优先权文件通过该项服务获取。通知中同时告知国际局第23段所述的有关业务程序和技术要求，包括从可用的备选方案中作出的任何指定。

- 申请人可将优先权文件提交给国际局，或提交给准备为该目的接收优先权文件的专利局，并附送一份请求，说明优先权文件应向一个参与服务的数字图书馆交存，并可通过该项服务获取。

查询局

- 专利局（“查询局”）可通知国际局，为可适用的法律的目的，并在符合第13段至第15段的条件下，该局将可由其通过该项服务获取的优先权文件视为申请人已向其提供。通知中同时告知国际局第23段所述的有关业务程序和技术要求，包括从可用的备选方案中作出的任何指定。

- 国际局出具优先权文件可由某一查询局通过该项服务获取的证明，其中包括著录细节和优先权文件可供获取的日期，并使该证明可由申请人和该局通过该项服务获取。在符合第14段和第15段的条件下，为可适用的法律的目的，该局接受该证明作为证明所载事项的证据。

补正机会

- 如果第13段所述的证明说明，在可适用的法律要求提供优先权文件的最后一日或之前一日（“有关日期”），优先权文件已可由查询局通过该项服务获取，但该局在该有关日期之前、当天或之后发现，优先权文件事实上无法由该局获取，则该局就此通知申请人，向其提供机会，在从通知之日起不少于两个月的期限内向该局提供优先权文件，或确保优先权文件可由该局通过该项服务获取。

- 优先权文件在该期限内向该局提供或可由该局获取的，视为已在证明中所述的日期提供。优先权文件未在该期限内向该局提供或可由该局获取的，适用可适用的法律规定的后果。

未公开提供的优先权文件

- 未根据第17段公开提供的优先权文件，通过该项服务仅可由申请人按第23段所述业务程序和技术要求向其作出查询授权的主管局（“经授权的查询局”）获取。

优先权文件的公开提供

- 优先权文件在下列情况下，通过该项服务公开提供：

- 国际局收到申请人关于公开提供优先权文件的要求；

- 国际局收到交存局或经授权的查询局关于该文件依可适用的法律已公开提供的通知，或者国际局从交存局或经授权的查询局获得关于该文件依可适用的法律已公开提供的信息；

- 该文件作为国际局持有的《专利合作条约》国际申请的优先权文件，已公开提供。

- 根据第17段公开提供的优先权文件，可由任何查询局获取，并可供一般公众获取，无须申请人授权。

优先权文件的译文

- 国际局经事先与协商小组协商，可以制定程序，使优先权文件的译文可通过该项服务交存和获取。

信息的公布

- 国际局在WIPO网站上公布与该项服务有关的信息，其中包括：

- 本规定的制定及以后的任何修改；

- 该项服务开始办理实际业务；

- 参与服务的数字图书馆；

- 所收到的各专利局发出的第10段和第12段所述的通知和信息；

- 第23段所述的业务程序和技术要求。

协商小组

- 协商小组由以下成员组成：

- 国际局收到其发出的第10段或第12段所述通知的专利局；

- 通知国际局表示愿意参加该小组的任何其他专利局；

- 通知国际局表示愿意参加协商小组的受邀参加工作组会议的有关组织（作为观察员）。

- 协商小组的程序主要通过通信和WIPO网站上的电子论坛进行。

业务程序和技术要求

- 国际局经事先与协商小组协商，可以制定并修改有益于该项服务运行的业务程序和技术要求，其中包括第7段所述参与服务的数字图书馆须符合的标准和申请人为第16段的目的作出查询授权的手段。

修  改

- 国际局根据工作组的建议，或经事先与工作组所有成员协商，可以对本规定进行修改。

语  文

- 本规定用阿拉伯文、中文、英文、法文、俄文和西班牙文写成，各种文本具有同等效力。

词语的含义

- 在本规定中：

- “可适用的法律”指专利局据以运作的国家法律或地区性法律文书；

- “申请人”指受理专利申请的专利局的文档中载明为申请人的人，包括可适用的法律所承认的申请人代理人；

- “经证明的”指为本规定和《巴黎公约》第4条D第(3)款的目的所作的证明，由受理有关专利申请的主管局作出，或由国际局为通过该项服务进行的查询作出，并考虑到巴黎联盟大会和PCT联盟大会就优先权文件的证明问题所达成的议定共识；

- “协商小组”指第21段所述的协商小组；

- “国际局”指WIPO国际局；

- “《巴黎公约》”指《保护工业产权巴黎公约》；

- “巴黎联盟”指保护工业产权巴黎联盟；

- “专利申请”指属于PLT第3条所述类型的申请；

- “专利局”指受《巴黎公约》成员国或WIPO成员国委托或受至少有一个成员国是《巴黎公约》成员国或WIPO成员国的政府间组织委托授予专利权或处理专利申请的机关；

- “PCT”指《专利合作条约》；

- “PCT联盟”指国际专利合作联盟；

- “PLT”指《专利法条约》；

- “优先权文件”指经证明的专利申请副本；

- “WIPO”指世界知识产权组织。

解释性说明

[附件三完]

[附录和文件完]

# Footnotes

保护工业产权巴黎联盟大会（巴黎联盟大会）、《专利法条约》（PLT）大会和国际专利合作联盟（PCT联盟）大会于2006年9月25日至10月3日在日内瓦召开的WIPO成员国大会第四十二届系列会议期间举行会议。

关于工作组的信息，包括会议文件和优先权文件电子论坛，请访问WIPO网站：www.wipo.int/pdocaccess。

PCT-EDI系统用于国际局和许多专利局之间PCT申请文件的交换。

TDA-PDX系统由日本特许厅、美国专利商标局和欧洲专利局在三边合作（“三边局”）的过程中开发，目的是实现各局之间的优先权文件交换。

按设想，框架规定初次制定时指定的数字图书馆是中国、日本、大韩民国和美利坚合众国专利局以及欧洲专利局的数字图书馆。

会议的工作文件以及为便利工作组开展工作而设立的电子论坛，可以通过WIPO网站查阅：www.wipo.int/pdocaccess。

关于框架规定措辞上可能的进一步改动，参见文件WIPO/DAS/PD/WG/2/4第38段和第41段至第43段。

关于框架规定、特别是本段可能的进一步改动，参见文件WIPO/DAS/PD/WG/2/4第38段和第41段至第43段。

# Endnotes

. 	本说明由国际局编拟，作为框架规定的补充，用于解释目的，不构成框架规定本身的一部分，但业经工作组与框架规定一同批准（参见文件WIPO/DAS/PD/WG/2/4第38段）。国际局经事先就实质性改动与协商小组协商，可对本解释性说明进行修改。

.	这些大会关于根据工作组的建议建立该项服务的决定，参见2006年10月3日通过的这些大会的报告，文件A/42/14第220段。关于工作组的建议，参见2007年7月19日通过的工作组报告，文件WIPO/DAS/PD/WG/2/4。

.	参见文件WIPO/DAS/PD/WG/2/4第23段和第35段及附件一和二。

.	有关的国际协定和共识尤其包括：

- 2000年6月1日通过的《通过〈专利法条约〉的外交会议的议定声明》，促请WIPO加快建立优先权文件数字图书馆系统，并指出这一系统将有益于专利权人和希望查询优先权文件的其他人（参见文件PT/DC/47和第258号WIPO出版物中所载的议定声明第3项）；

- 《巴黎公约》、PLT和PCT有关优先权声明和优先权文件的规定（尤其参见：《巴黎公约》第4条D；PLT第6条和实施细则第4条；以及PCT第8条和实施细则第17条）；

- 巴黎联盟大会和PCT联盟大会2004年10月5日所达成的关于以电子形式提供、存储和传送的优先权文件的证明问题的议定共识（参见文件A/40/7第173段，该段引述文件A/40/6第9段）；

- 非《巴黎公约》成员的世界贸易组织成员承认优先权文件的义务，为该义务的目的，也可通过该项服务交存和查询优先权文件。

.	框架规定不为参与服务的专利局创设国际条约式的义务。本规定意在为根据《巴黎公约》提供优先权文件提供方便，但并不影响该公约或PLT设立的基本权利和义务，也不产生《巴黎公约》或PLT下的任何新义务；另尤其参见框架规定第9段。

.	例如，此项规定将允许在该项服务开始实际业务之前发出框架规定第10段、第12段和第21段第(ii)项和第(iii)项所述的通知，使协商小组可在该项服务的实施中发挥积极作用。

.	国际局设想，初次指定参与服务的数字图书馆时，将指定那些已经在实践中以电子形式交换优先权文件的专利局，即中华人民共和国国家知识产权局、日本特许厅、韩国知识产权局、美国专利局和欧洲专利局以及国际局自己。

.	尽管参与服务的专利局没有为《PLT实施细则》第4条第(3)款的目的接受数字图书馆的义务，但该局如果希望，当然可为该目的自由接受此种数字图书馆。

.	不能或不愿自己设立和维护数字图书馆的专利局，可以与国际局或者另一个准备处理此种交存的主管局作出安排，向国际局或该另一个局所设的数字图书馆交存优先权文件。国际局准备为此目的接收电子形式的此种文件，或将接收的纸件形式的文件进行扫描。达成的安排将需要规定某些技术事项，例如使用适当的数据格式。

.	关于本规定在可适用的法律及《巴黎公约》和其他国际协定与共识的背景下所具有的作用，参见上文第4项和第5项说明。

.	关于将包括哪些著录细节的问题，由协商小组考虑可适用的法律关于为未公布申请保密的要求等事项后处理。

.	证书将供申请人和有关的主管局（但不向他人提供）在线查阅，也可根据请求向其传送。

.	一般采取在有关日期之前发出此种通知的做法的主管局，不论有关优先权文件是否得到证明，当然均可采取此种做法。两个月的期限与《PLT实施细则》第6条第(1)款规定的期限一致。

.	框架规定第17段以穷尽的方式列出了优先权文件可通过该项服务公开提供的方式，但对优先权文件在该项服务以外公开提供的方式没有效力。按设想，第23段所述的业务程序和技术标准将作出规定，处理要求优先权的申请在以后被撤回的情况。

.	尽管根据框架规定第17段第(ii)项，交存局或经授权的查询局可以通知国际局优先权文件依可适用（即适用于发出通知的主管局）的法律已公开提供，但该局没有义务因本规定在优先权文件已公开提供时发出此种通知。如经主管局授权，关于公开提供的信息也可在国际局从该局获取的数据中获得。

.	参见《PCT实施细则》第17.2条(c)项。

.	在能够根据第19段确定日期之前，将需要按框架规定第23段制定译文交存和查询的业务程序和技术要求。框架规定未涉及或限制查询局可对译文要求提供的证明的类型等，也不保证通过该项服务提交的译文将满足任何特定查询局的要求；这些事项将留待每个主管局可适用的法律处理。然而，希望今后的工作可就此事项达成一定程度的共性，使一份译文可为若干查询局接受。

.	例如，公布的关于参与服务的数字图书馆的详情可能包括：数字图书馆开始为此项服务办理业务的日期、文件格式要求等。

.	公布各种通知和主管局要求的最新信息及其修改情况，对于希望依靠该项服务作为满足优先权文件提供要求的安全手段的申请人而言，当然至关重要。例如，公布关于在某一首次受理局可通过哪些途径向该项服务中登录优先权文件（参见文件WIPO/DAS/PD/WG/2/4附件一）的详情，将十分重要。

.	按设想，参与服务的数字图书馆须符合的标准可能包括：关于查询许可和保密的标准，以及关于安排将交存的优先权文件自优先权日起在一定时期内予以保存的要求。作为比较，与PCT国际申请有关的文件必须由国际局自收到登记本之日起保存30年；参见《PCT实施细则》第93.2条(a)项。

.	如文件WIPO/DAS/PD/WG/2/2中所解释的那样，目前为确保申请人进行查询授权而设想的唯一系统，采取由申请人控制国际局保存的经授权的主管局名单的方式。申请人在维护名单时，将使用一个查询控制码来确认其身份，而在国际局和查询局之间使用安全通信渠道将确保查询局的身份。

.	该项服务实际业务的工作语文将为国际局的正式工作语文（即英文和法文），但在可行时可以扩大到其他语文。

.	参见上文第4项说明第(iii)项。

.	PLT第3条第(1)款本身提及了《巴黎公约》和PCT的若干规定。另参见关于PLT第3条的解释性说明。虽然该定义提及了PLT，但目的仅限于该定义；没有任何关于有关主管局必须受PLT规定约束的含义。此外，虽然该定义涵盖了实践中可能具有重要意义的多数类型的优先权文件，但今后可能需要进行审查，以确定其他类型的优先权文件（如与实用新型有关的优先权文件）是否也应包括在内。

.	另参见上文第4项说明第(iv)项。

.	另参见框架规定第26段第(iii)项对“经证明的”的定义。