|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Description: WIPO-R-BW | **R** |
| wo/pbc/24/15 | | |
| оригинал: английский | | |
| дата: 9 июля 2015 г. | | |

**Комитет по программе и бюджету**

**Двадцать четвертая сессия**

**Женева, 14 – 18 сентября 2015 г.**

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ В ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ)

*подготовлен Секретариатом*

# СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. На своей сорок девятой серии заседаний (26 сентября – 5 октября 2011 г.) Ассамблеи государств-членов ВОИС одобрили предложение о капиталовложениях для финансирования некоторых видов деятельности в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) (документ A/49/7).
2. Эта деятельность включает:

* приобретение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для нового конференц-зала (НКЗ), прилегающих к нему залов заседаний и других залов заседаний в помещениях ВОИС;
* замена устаревшей АТС Nortel Meridian; и
* замена настольных компьютеров.

1. На своей двадцать первой сессии (9 - 13 сентября 2013 г.) Комитет по программе и бюджету (КПБ) получил обновленную информацию о ходе осуществления этого проекта (документы WO/PBC/21/14 и WO/PBC/22/18). Было отмечено, что замена устаревшей АТС Nortel Meridian была завершена и все поставленные в этой связи основные задачи были достигнуты.
2. Установка оборудования МКТ для нового конференц-зала (НКЗ) и прилегающих к нему залов заседаний была завершена к открытию нового конференц-зала. Дополнительные работы по объединению сетей WiFi и аудиовизуального оборудования в других залах заседаний, как ожидается, будут полностью завершены к концу 2015 г.
3. Предусмотренная программой деятельность, связанная с заменой устаревших настольных компьютеров, включая системы программного обеспечения, была завершена к концу 2013 г. Таким образом, с осуществлением последнего платежа, запланированного на ноябрь 2015 г., данная деятельность будет полностью завершена к концу 2015 г.
4. **резюме**
5. Ожидается, что вся деятельность по проекту будет полностью завершена к концу 2015 г.  Проект будет реализован в запланированных объемах; все основные задачи будут достигнуты в соответствии с первоначальными планами. Несмотря на некоторые расхождения между фактическими расходами и утвержденным бюджетом для некоторых видов деятельности, расходы по проекту в целом оставались в пределах утвержденных ассигнований. В приводимой ниже таблице содержатся краткие сведения об использовании бюджетных средств, в том числе о сохраняющемся в 2015 г. обременении.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кат.** | **Описание** | **Утвержденный бюджет** (в шв. франках) | **Фактические расходы** (в шв. франках) | **Сохраняющееся обременение** (в шв. франках) | **Общие оценочные расходы**  (в шв. франках) |
| **1.** | **Оборудование ИКТ для нового конференц-зала (НКЗ), прилегающих к нему залов заседаний и других залов заседаний в помещениях ВОИС** |  |  |  |  |
|  | Сетевые переключатели для подсоединения свыше 900 АРМ, точек доступа WiFi, системы мобильной связи UMTS и т.д. | 450 000 | 368 255 | 80 000 | 448 255 |
|  | IP-телефоны и связанная с ними инфраструктура ИТ | 30 000 | 33 450 |  | 33 450 |
|  | Оборудование видеоконференц-связи для дистанционных презентаций, цифровой записи, сетевого вещания, видео по запросу, ввода субтитров и т.д. | 600 000 | 304 921 | 327 169 | 632 090 |
|  | **Всего** | **1 080 000** | **706 626** | **407 169** | **1 113 795[[1]](#footnote-2)** |
| **2.** | **Замена устаревшей АТС Nortel Meridian** |  |  |  |  |
|  | Установка аппаратуры и программных средств для IP-телефонной связи в существующих зданиях ВОИС | 850 000 | 778 574 |  | 778 574 |
|  | Услуги по установке и вводу в действие | 250 000 | 19 062 |  | 19 062 |
|  | **Всего** | **1 100 000** | **797 636** |  | **797 636[[2]](#footnote-3)** |
| **3.** | **Замена платформы настольных компьютеров** |  |  |  |  |
|  | Замена аппаратуры | 2 100 000 | 1 657 194 |  | 1 657 194 |
|  | Обновление программного обеспечения | 450 000 | 777 136 | 396 197 | 1 173 333 |
|  | Услуги по установке и вводу в действие | 450 000 | 251 404 |  | 251 404 |
|  | **Всего** | **3 000 000** | **2 685 734** | **396 197** | **3 081 931[[3]](#footnote-4)** |
|  | **Итого** | **5 180 000** | **4 189 996** | **803 366** | **4 993 362** |

1. После окончательной выверки финансовых проводок сумма остатка средств резерва на цели проекта должна составить приблизительно 186 638 шв. франков.
2. Предлагается следующий пункт решения.

*9. Комитет по программе и бюджету рекомендовал Ассамблеям государств – членов ВОИС и Союзов, каждой в той степени, в какой это ее касается:*

*(i) принять к сведению содержание документа WO/PBC/24/15; и*

*(ii) утвердить закрытие проекта капиталовложений в информационно-коммуникационные технологии.*

[Конец документа]

1. Точная сумма станет известна после обработки всех счетов-фактур и окончательной выверки финансовых проводок. [↑](#footnote-ref-2)
2. Сумма, полученная после выверки финансовых проводок по состоянию на конец 2014 г., ниже ранее сообщавшейся суммы. [↑](#footnote-ref-3)
3. Точная сумма станет известна после обработки всех счетов-фактур и окончательной выверки финансовых проводок. [↑](#footnote-ref-4)