|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 说明: WIPO-C-B&W |  | **C** |
| WO/PBC/22/18 |
| **原　文：英文** |
| **日　期：**2014**年**6**月26日** |

计划和预算委员会

**第二十二届会议**

2014**年**9**月**1**日至**5**日，日内瓦**

信息与通信技术(ICT)资本投资项目进展报告

*秘书处编拟*

# 背　景

1. WIPO成员国大会在其第四十九届会议(2011年9月26日至10月5日)上，批准了“为部分信息与通信技术(ICT)活动供资的资本投资提案”(WO/PBC/18/13)。
2. 活动包括：
* 新会议厅(NCH)、其附属会议室及WIPO房舍建筑内其他会议室的ICT相关设施；
* 更换过时的Nortel Meridian电话交换机；以及
* 更换台式计算机。
1. 计划和预算委员会(PBC)在其第二十一届会议(2013年9月9日至13日)上，获知了该计划的最新进展情况(文件WO/PBC/21/14)。当时指出，更换过时Nortel Meridian电话交换机的工作已经完成，并实现了所有主要业务目标。
2. 新会议厅(NCH)、其附属会议室及WIPO房舍建筑内其他会议室ICT相关设施的部署正在进行。基本工程预计在新会议厅开放时完成。其余基础设施，例如用于支持新语言政策的设施，在新会议厅投入运行后可以进行更好的评估和规划。
3. 如在PBC第二十一届会议上所预报的，更换过时台式计算机的工作在2013年年底前完成。项目范围没有变化，所有主要业务目标均已按计划实现。新的桌面环境，包括更新的软件，自当时起投入使用，反映良好。

# 总　结

1. 各项计划活动或已完成，或进展顺利。尽管一些开支尚未结款，但现阶段预计整个项目将在核定预算内完成。下表实现了目前的预算使用情况。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **说　明** | **概算**(瑞郎) | **实际支出[[1]](#footnote-2)**(瑞郎) |
| **1.** | **新会议厅、其附属会议室及WIPO房舍建筑内其他会议室的ICT相关设施** |  |  |
|  | 连接900个以上座位的网络交换机、WiFi接入点、UMTS移动覆盖等 | 450,000 | 235,537 |
|  | IP电话和相关信息技术基础设施 | 30,000 | 33,450 |
|  | 远程演示、数字录制、网播、视频点播、视频字幕等用视频会议设备 | 600,000 | 179,813 |
|  | **小计** | **1,080,000** | **448,800** |
| **2.** | **更换过时的Nortel Meridian电话交换机** |  |  |
|  | 在现有的WIPO建筑内部署IP电话软硬件 | 850,000 | 818,309 |
|  | 安装和实施服务 | 250,000 | 49,162 |
|  | **小计** | **1,100,000** | **867,471** |
| **3.** | **更换台式工作站平台** |  |  |
|  | 更换硬件 | 2,100,000 | 1,657,194 |
|  | 软件升级 | 450,000 | 345,022 |
|  | 安装和实施服务 | 450,000 | 152,000 |
|  | **小计** | **3,000,000** | **2,154,216** |
|  | **合计** | **5,180,000** | **3,470,487** |

1. 提议决定段落措词如下。

*8. 计划和预算委员会注意到“信息与通信技术(ICT)资本投资项目进展报告”(文件WO/PBC/22/18)。*

[文件完]

1. 2014年6月底的情况。 [↑](#footnote-ref-2)